КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КАРАТУЗСКИЙ РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЕДЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018 д. Лебедевка № 36-П

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Лебедевского сельсовета

на 2018-2023годы

В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановлением Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2016 года «Об утверждении Требований к программе комплексного развития транспортной

инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Лебедевский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Лебедевского сельсовета (Приложение 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу после подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лебедевский вестник»

Глава Лебедевского сельсовета И.Н.Кучева

Утверждено

Постановление администрации

Лебедевского сельсовета

№ 36-П от 02.08.2018

**Муниципальная программа**

**комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Лебедевского сельсовета на 2018-2023 годы**

ПАСПОРТ

муниципальной программы комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Лебедевского сельсовета на 2018-2023 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Лебедевского сельсовета на 2018-2023 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;  - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Администрация Лебедевского сельсовета |
| Исполнители программы | Администрация Лебедевского сельсовета |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Лебедевского сельсовет |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Лебедевского сельсовета |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения Лебедевского сельсовета, безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации программы | 2018– 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:  - средства местного бюджета:  2018 г. – 372,3 тыс. руб.  2019 г. – 134,3 тыс. руб.  2020 г. – 135,8 тыс. руб.  2021 г. – 135,8 тыс. руб.  2022 г. – 135,8 тыс. руб.  2023 г. – 135,8 тыс. руб.  Средства местного бюджета на 2018-2023 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Лебедевского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры

**1.1. Демографическое развитие сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

На территории муниципального образования Лебедевский сельсовет находится 2 населенных пункта: деревня Лебедевка и деревня Ключи. Площадь земель муниципального образования составляет 7120 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения – 5058 га, земли лесного фонда - 1948га.

На 1 января 2018 года на территории проживает 271 человек, в том числе в д.Лебедевка- 211, в д.Ключи-60 человек. Из них работающих- 45 , пенсионеров-77, не работает трудоспособного населения-36 человек, детей - 65, доля экономически активного населения составляет – 16,6 %.

Протяженность автомобильных дорог внутри поселенческого пользования на 1 января 2018 года составляет 7,7 км: д.Лебедевка – 5,3 км, д.Ключи - 2,4 км. В том числе с гравийным покрытием – 4,4 км., с асфальтовым покрытием –3,3 км. 95 % автомобильных дорог эксплуатируются более 60 лет, следовательно, имеют недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики, к тому же, нарушаются нормативные сроки на проведение текущего и капитального ремонта дорог из-за недостаточности бюджетных средств.

Географическое расположение населенных пунктов, транспортная загрузка дорог (особенно в летний период времени), обильные вешние воды, нарушение правил эксплуатации дорог усугубляют сохранность дорожного полотна.

Несмотря на недостаточное финансирование, ежегодно проводятся работы по ремонту внутри поселенческих дорог: ямочный ремонт, грейдерование, частичное профилирование. В 2017 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с контрактом с ГПКК «Каратузское ДРСУ» была проведена ремонтная планировка проезжей части дорог по ул.Центральная в д.Лебедевка и по ул.Зелёная в д.Ключи, также согласно заключенного контракта с ИП Саар М.А. была произведена планировка проезжей части гравийных дорог в д. Лебедевка (дорога до школы). Общая протяжённость более 1,5 км.

Кроме ремонта дорожного полотна проводилась своевременная расчистка внутрипоселенческих дорог от снега в соответствии с муниципальным контрактом с ГПКК «Каратузское ДРСУ».

Требует постоянного внимания работа по ремонту и обновлению дорожных знаков, чаще всего по причине бесхозяйственного отношения жителей к элементам обустройства автомобильных дорог. Требуется установка недостающих дорожных знаков в соответствии с паспортом дорожной безопасности на территории всех населенных пунктов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | | | |
| Численность населения поселения, человек | 296 | 283 | 278 | 269 | 271 |
| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов должна иметь тенденцию роста.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Лебедевского сельсовета.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

**Основные задачи Программы**

Модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

**Сроки и этапы реализации программы**

Срок действия программы 2018 – 2023 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы**

**3.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры .

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Лебедевского сельсовета, а также внебюджетные источники.
6. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
   1. **Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

**3.3. Механизм реализации Программы и**

**контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Администрацией Лебедевского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Лебедевского сельсовета, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Лебедевского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Лебедевского сельсовета. Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение 1

к Постановлению администрации

Лебедевского сельсовета

№ 36-П от 02.08.2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Лебедевского сельсовет

на 2018-2023 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
|  | | Разработка программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Лебедевского сельсовета | 05.08.2018 | 0,0 | Администрация Лебедевского сельсовета |
|  | | Ремонт уличного освещения в д.Ключи  (субсидия бюджетам сельских поселений для реализации проекта по благоустройству территории поселений) | 10.08.2018 | 173,9 | Администрация Лебедевского сельсовета |
|  | | Ремонтная планировка проезжей части дорог(разравнивание и профилирование при добавлении инертных материалов)(субсидии из краевого бюджета, средства бюджета поселения)д.Лебедевка, д.Ключи | 31.08.2018 | 155,4 | Администрация Лебедевского  сельсовета |
|  | | Расчистка внутрипоселенческих  дорог от снега | декабрь  2018 | 43 | Администрация Лебедевского  сельсовета |
|  | | Установка дорожных знаков | 2019-2023 | 50 | Администрация Лебедевского  сельсовета |
|  | | Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в д.Ключи (средства бюджета поселения) | 31.08.2019 | 64,3 | Администрация Лебедевского  сельсовета |
|  | | Ремонт автомобильной дороги по ул.Набережная в д.Ключи (средства бюджета поселения) | 31.08.2020 | 65, 8 | Администрация Лебедевского сельсовета |
|  | | Ремонт автомобильной дороги по ул.Зелёная в д.Ключи (средства бюджета поселения) | 31.08.2021 | 65,8 | Администрация Лебедевского  сельсовета |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Зелёная в д.Лебедевка (по четной стороне домов) (средства бюджета поселения) | | 31.08.2022 | 65,8 | Администрация Лебедевского  сельсовета |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги от Центральной улицы до школы (средства бюджета поселения) | | 31.08.2023 | 65,8 | Администрация Лебедевского  сельсовета |

Глава Лебедевского сельсовета И.Н.Кучева